PROJEKT  UMOWY 								Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR NZ/223/……./2015

Dostawa kardioangiografów dla pracowni EPS i ABLACJI oraz Hemodynamiki

wraz z adaptacją pomieszczeń, montażem i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi aparatu realizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”

do przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/31/2015

zawarta w dniu .......................... roku w Szczecinie pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym

z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003593, NIP 851 – 25 – 37 – 954

zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, którego reprezentuje:

Dyrektor	-	dr n. med. Mariusz Pietrzak

a

..........................................................................................................................................................

z siedzibą ................................, przy ul………………………………………………..

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ……………………………….., ……………………………………………..

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………………………….., wysokość kapitału zakładowego …………………………….

NIP .................................., REGON ……………………….

zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”, którą reprezentuje:

1. …………………...	-	....................................

2. …………………...	-	....................................

o następującej treści:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa sprzętu medycznego wraz z adaptacją pomieszczeń, montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi aparatu w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm ).

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego sprzętu w postaci: kardioangiografów dla SPWSZ w Szczecinie, zwanych dalej w treści niniejszej umowy „sprzętem”, spełniających wszystkie wymagane parametry określone w specyfikacji technicznej/ opisie przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni EPS i ABLACJI oraz hemodynamiki dla potrzeb instalacji, uruchomienia i prawidłowego działania sprzętu oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi sprzętu, po cenie zgodnej z wyciągiem z oferty przetargowej Wykonawcy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Szczegółowy opis sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy oraz prac, które należy wykonać w celu adaptacji pomieszczeń pracowni EPS i ABLACJI oraz hemodynamiki określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy zgodnie z treścią niniejszej umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą przetargową. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są wszystkie warunki wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje przedmiot niniejszej umowy z najwyższą starannością, według najwyższych profesjonalnych standardów, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie określone odrębnymi przepisami prawa warunki niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał niezbędny do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności w zakresie osób uprawnionych do instalacji, szkolenia i prowadzenia serwisu sprzętu, jak również w zakresie dostępu do wszystkich części zamiennych dla sprzętu przez okres co najmniej 10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego dostawy i montażu, o którym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

- Sprzęt, określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, będzie fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni sprawny, wolny od wad.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy wraz z wymienionymi poniżej dokumentami:

- odpowiednią dla danego urządzenia dokumentacją techniczną (w miarę możliwości obejmującą także jego poszczególne elementy składowe oraz wszelkie niezbędne sterowniki programowe dla tych urządzeń),

- instrukcje obsługi dla użytkownika,

- dla każdego urządzenia jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego urządzenia ( zgodnym z numerem uwidocznionym na obudowie tego urządzenia ).

- Wszystkie wymienione w ust. 8 powyżej dokumenty zostaną dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w języku polskim.

- Przed dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu, o którym mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania oprogramowań oraz wszelkich wymaganych sterowników programowych, a następnie do sprawdzenia poprawności ich pracy.

§ 2

Termin i warunki dostawy i montażu sprzętu

- Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (jednak nie później niż do dnia 31.07.2015 r.) przy udziale przedstawicieli podmiotu wykonującego roboty budowlane na terenie Szpitala protokolarnie te pomieszczenia Szpitala, w których montowany będzie sprzęt, stanowiący przedmiot niniejszej umowy.

- W czasie wykonywania prac adaptacyjnych, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Wykonawca będzie spełniał wszelkie wymagania BHP umożliwiające rozpoczęcie i wykonywanie prac na terenie budowy, w zależności od rodzaju prowadzonych prac.

- Po kompletnym wykonaniu prac adaptacyjnych, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,  Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu ich zakończenie a następnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przy udziale przedstawicieli podmiotu wykonującego roboty budowlane na terenie Szpitala przekaże protokolarnie Zamawiającemu pomieszczenia objęte adaptacją.

- Adaptacja pomieszczeń pracowni EPS i ABLACJI oraz hemodynamiki dla potrzeb instalacji, uruchomienia i prawidłowego działania sprzętu a także dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu opisanego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy nastąpią w terminie do 40 dni od daty protokolarnego przekazania Wykonawcy pomieszczeń pod instalację sprzętu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

- Dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego realizowana będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt.

- Dostawa sprzętu realizowana będzie odpowiednim środkiem transportu, gwarantującym zachowanie właściwej jakości oraz warunków dla przewożonego sprzętu.

- Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty dostarczanego sprzętu w transporcie.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do przekazania przedmiotu niniejszej umowy.

- Odbiór przedmiotu niniejszej umowy odbędzie się w Szczecinie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Arkońskiej 4, w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Odbiór przedmiotu niniejszej umowy odbywać się będzie na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego dostawy i montażu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy, w obecności upoważnionych przedstawicieli stron i polegać będzie na sprawdzeniu jakości wykonanych prac adaptacyjnych, sprawdzeniu kompletności i uruchomieniu dostarczonego sprzętu celem stwierdzenia:

- prawidłowości wykonania prac adaptacyjnych oraz ich zgodności z opisem i dokumentacją projektową,

- zawartości asortymentowej dostawy oraz jej zgodności opisem przedmiotu zamówienia,  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- sprawności technicznej poszczególnych elementów sprzętu,

- zgodności numerów umieszczonych na obudowach dostarczonego sprzętu z zapisami w indywidualnych kartach gwarancyjnych tego sprzętu.

- Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę przechodzi na Zamawiającego w momencie podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego dostawy i montażu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru całości lub części przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli w pracach adaptacyjnych wystąpią wady lub usterki lub dostarczony sprzęt będzie niekompletny, posiadać będzie jakiekolwiek wady albo ślady zewnętrznego uszkodzenia lub nie będzie odpowiadał treści oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Zamawiający wskaże w protokole zdawczo - odbiorczym dostawy i montażu przyczyny odmowy odbioru całości lub części sprzętu oraz według własnego wyboru - może wyznaczyć Wykonawcy nowy termin wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia lub powierzyć jego wykonanie w całości lub w części innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3

Warunki wykonania prac adaptacyjnych

- Prace adaptacyjne, określone w specyfikacji technicznej/ opisie przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, będą realizowane na czynnym obiekcie znajdującym się na terenie Szpitala. Wszelkie prace adaptacyjne winny być prowadzone w sposób uwzględniający konieczność zachowania ciągłości pracy szpitala, w tym w szczególności w cenie ofertowej Wykonawca uwzględnił wszelkie roboty tymczasowe gwarantujące ciągłość pracy szpitala  (np. przegrody szczelne, osłony, utrzymanie czystości oraz przestrzeganie warunków przebywania na terenie czynnego obiektu szpitalnego, itp.).

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z pomieszczeniami pracowni EPS i ABLACJI oraz hemodynamiki, z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją prac adaptacyjnych, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1B do SIWZ, którą uznaje za kompletną z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu prac adaptacyjnych, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu niniejszej umowy i że nie będzie rościł w przyszłości żadnych pretensji z tego tytułu wobec Zamawiającego oraz, że zdobył wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Prace adaptacyjne, określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, obejmą wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań Zamawiającego wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przeanalizowanie dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji dokumentacji technicznej Wykonawca powiadomi niezwłocznie na piśmie Zamawiającego w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac adaptacyjnych i instalacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, zaleceniami producenta sprzętu, wymogami Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przewidzianymi dla pracowni EPS i ABLACJI oraz hemodynamiki oraz przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi ( Dz. U. z dnia 5 października 2006 roku z późn. zm ) oraz  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1015 z późn. zm. ).

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać adaptację pomieszczeń pracowni EPS - ABLACJI i hemodynamiki pod instalację sprzętu zapewniając wszystkie parametry budowlane, technologiczne, higieny radiacyjnej i sanitarno-epidemiologiczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sprzętu i wykonywania badań oraz zabiegów.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy sporządzi projekt ochrony radiologicznej i uzyska pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dostosuje na swój koszt pracownię EPS i ABLACJI oraz hemodynamiki wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi do przedstawionych wymagań. Jakiekolwiek urządzenia usytuowane na zewnątrz budynku muszą być dostosowane pod względem technicznym oraz estetycznym do rodzaju elewacji i kolorystyki Zamawiającego. Wykonawca może przystąpić do montażu tego rodzaju urządzeń wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego na proponowane rozwiązanie wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający ponosi koszty związane ze zużyciem wody i energii w trakcie realizacji prac adaptacyjnych.

- Wszystkie prace adaptacyjne muszą być prowadzone pod nadzorem działu technicznego Zamawiającego.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony zgodnie ustalają, iż obowiązującą formą zapłaty przez Zamawiającego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy będzie wynagrodzenie dla Wykonawcy w wysokości …………………………………… zł

( słownie: …........................... złotych ) brutto, ustalone zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest wiążące i niezmienne w zakresie czynników produkcji, tj. stawek, narzutów i cen jednostkowych.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, tj. w szczególności koszty:

- wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń pracowni EPS i ABLACJI oraz hemodynamiki dla potrzeb instalacji, uruchomienia i prawidłowego działania sprzętu,

- ubezpieczenia sprzętu i transportu sprzętu do Zamawiającego,

- dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu,

- przeszkolenia personelu medycznego Zamawiającego min 3 osoby ( potwierdzonego wystawieniem imiennych certyfikatów) w zakresie obsługi sprzętu, zgodnie z wymogiem Zamawiającego określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,

- przeszkolenia i wystawienia imiennego certyfikatu uprawniającego do dokonywania przeglądów i prostych napraw dla pracownika Pracowni Naprawy Sprzętu Medycznego SPWSZ. Szkolenie zostanie przeprowadzone podczas instalacji sprzętu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonanie testów odbiorczych i eksploatacyjnych w zakresie zgodnym z złącznikiem Nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia dwóch faktur:

- pierwsza faktura może zostać wystawiona po kompletnym wykonaniu adaptacji pomieszczeń pracowni EPS i ABLACJI oraz hemodynamiki, dostarczeniu, zamontowaniu i prawidłowym uruchomieniu sprzętu oraz podpisaniu przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego dostawy i montażu, potwierdzającego odbiór całości prac adaptacyjnych oraz sprzętu bez zastrzeżeń, przy czym wynosić ona może nie więcej niż 70% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 powyżej,

- druga faktura może zostać wystawiona po wydaniu zezwolenia przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie i stosowanie kardioangiografów oraz uruchomienie pracowni EPS i ABLACJI oraz hemodynamiki a także po przeprowadzeniu szkolenia podstawowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (potwierdzonych wystawieniem imiennych certyfikatów).

- Faktury wystawione przez Wykonawcę powinny zawierać informacje o numerze umowy przetargowej, której dotyczą. Numer umowy przetargowej może być umieszczony także w treści załącznika do faktury.

- Nazwy poszczególnych pozycji w treści faktury muszą ściśle odpowiadać nazwom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Za datę zapłaty wynagrodzenia strony będą uznawać dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej w okresie 5 lat począwszy od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego dostawy i montażu Wykonawca będzie wykonywał przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, lecz nie rzadziej niż raz w roku, potwierdzone każdorazowo wystawieniem raportu z wyszczególnieniem czynności przeglądowych i wpisem w paszporcie technicznym. Datę wykonania przeglądu należy każdorazowo uzgodnić z pracownikiem Pracowni Naprawy Sprzętu Medycznego SPWSZ. Raport z przeprowadzonego przeglądu musi każdorazowo zawierać informację o dokładnej dacie ( dzień, miesiąc rok ), do której ma być wykonamy następny przegląd. Termin pierwszego przeglądu Wykonawca określi w protokole zdawczo - odbiorczym dostawy i montażu w rubryce uwagi.

- Przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi sprzętu                                          (potwierdzonego wystawieniem imiennych certyfikatów) odbędzie się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- W okresie trwania gwarancji w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia przypominającego, o którym mowa w załączniku nr 1 specyfikacja techniczną/opis przedmiotu zamówienia.

§ 5

Gwarancja jakości

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ………- miesięcznej gwarancji na cały dostarczony sprzęt (wszystkie składowe części sprzętu) oraz na wykonane prace adaptacyjne, zgodnie z warunkami zawartymi w ofercie przetargowej Wykonawcy.

- Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, liczony będzie od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego dostawy i montażu, o którym mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania awarii sprzętu oraz wad i usterek prac adaptacyjnych w dni robocze w godz: od 700  do 1500 pod numerem telefonu: …..................., faxem pod numer: …...................... lub e-mailem na adres poczty elektronicznej: …....................................

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego w sposób analogiczny do sposobu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

- Wykonawca każdorazowo zapewni serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania sprzętu, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

- W okresie wskazanym w treści § 4 ust. 9 niniejszej umowy Wykonawca będzie zobowiązany do organizowania i wykonywania wszelkich przeglądów okresowych i czynności w zakresie konserwacji sprzętu na własny koszt i własnym staraniem.

- Wszelkie awarie sprzętu będą przez Wykonawcę usuwane niezwłoczne, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych ( rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego.

- W przypadku bezskutecznego upływu określonego w ust. 7 powyżej terminu usunięcia awarii sprzętu Zamawiający ma prawo, bez utraty uprawnień gwarancyjnych, usunąć je własnym staraniem lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych obciążają Wykonawcę, w szczególności koszty przejazdów, transportu, zużytych materiałów i robocizny.

- Usunięcie awarii sprzętu uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony karty pracy/raportu serwisowego naprawy gwarancyjnej, który będzie potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia awarii.

- Niesprawność sprzętu, liczona od dnia zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego do dnia jej usunięcia przez Wykonawcę, związana z koniecznością naprawy sprzętu każdorazowo automatycznie przedłuża termin obowiązującej gwarancji o cały okres niesprawności sprzętu. W przypadku wymiany sprzętu na nowy okres gwarancji każdorazowo liczony będzie na nowo od daty dostawy nowego sprzętu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość jedynie trzykrotnego wystąpienia tej samej usterki sprzętu (o takich samych objawach) powodującej utratę pełnej funkcjonalności sprzętu w okresie obowiązywania gwarancji. W przypadku czwartego wystąpienia tej samej usterki, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego sprzętu bądź jego części składowej w terminie 30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia.

- Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych do sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy przez okres 5 lat po upływie okresu gwarancji. Zamawiający będzie mógł w okresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym zakupywać części bez konieczności opłacania usługi serwisowej.

- Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić kartę pracy lub raport serwisowy dotyczący przedmiotu objętego gwarancją, w którym winny zostać zamieszczone wszelkie informacje dotyczące czynności przeprowadzonych przez serwis gwarancyjny, a w szczególności informacje dotyczące daty zgłoszenia, daty podjęcia naprawy oraz szczegółowego zakresu wykonanych czynności i wszelkich zużytych części.

- Karta pracy lub raport serwisowy muszą być każdorazowo podpisane przez upoważnionego pracownika Pracowni Naprawy Sprzętu Medycznego SPWSZ – Kierownika Pracowni Naprawy Sprzętu Medycznego SPWSZ.

- Kopia karty lub raportu serwisowego pozostaje każdorazowo u Zamawiającego.

- Istnienie wad i usterek w pracach adaptacyjnych strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin ich usunięcia.

- W razie braku porozumienia stron w zakresie sposobu i terminu usunięcia wad i usterek w pracach adaptacyjnych Zamawiający wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wad i usterek lub zleci ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty praw gwarancyjnych.

- W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego stosownie do ust. 19 powyżej terminu usunięcia stwierdzonych wad i usterek Zamawiający ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych, usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Udzielenie gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy określonych w Kodeksie cywilnym.

- Gwarancją nie są objęte:

  - uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

  - uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

  - materiały eksploatacyjne.

§ 6

Niezgodność sprzętu z wymogami SIWZ

- Zamawiający w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego dostawy i montażu, o którym mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy ma prawo powołać niezależnego rzeczoznawcę w przypadku pojawienia się wątpliwości czy dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada wymogom zawartym w Specyfikacji technicznej/opis przedmiotu zamówienia.

- O wystąpieniu wątpliwości i powołaniu rzeczoznawcy Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę.

- Za niezależnego rzeczoznawcę uznaje się osobę posiadającą niezbędne uprawnienia do wystawiania ekspertyz i zarejestrowaną w odpowiedniej izbie rzeczoznawców lub wpisaną na listę biegłych sądowych na terenie Polski.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów ekspertyzy poniesionych przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do wymiany przedmiotu dostawy niezgodnego z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odpowiadający parametrom techniczno – użytkowym opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 10 dni od przedłożenia mu opinii rzeczoznawcy w zakresie niezgodności z wymogami określonymi przez Zamawiającego.

- W przypadku braku możliwości lub odmowy wymiany dostarczonego sprzętu na właściwy zgodny z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 60 dni od upływu terminu dziesięciodniowego terminu określonego w ust. 5 powyżej na wymianę przedmiotu dostawy niezgodnego z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a wszelkie koszty powstałe z tego tytułu ponosi Wykonawca. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do odebrania przedmiotu dostawy na swój koszt w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy i zwrotu całości zapłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od niniejszej umowy.

- Jeżeli w okresie 6 lat od daty zakupu sprzętu dojdzie gdziekolwiek do incydentu medycznego w postaci  wadliwego działania albo pogorszenia cech lub działania sprzętu, które mogą lub mogły bezpośrednio lub pośrednio doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta skutkującego wprowadzeniem przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wycofania z obrotu lub z używania sprzętu będącego przedmiotem dostawy, Wykonawca zobowiązany jest, na czas zakazu, zapewnić w ciągu 45 dni ( licząc od daty wydania decyzji o wycofaniu z obrotu lub z używania sprzętu będącego przedmiotem dostawy ) sprawny sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach techniczno – użytkowych i w liczbie odpowiadającej wycofanym z użycia sprzętom.

- W przypadku zaistnienia konieczności wymiany podzespołów, modyfikacji technicznych czy napraw, których dokonanie stałoby się warunkiem dopuszczenia do eksploatacji sprzętu ( po wydaniu decyzji o wycofaniu z obrotu lub z używania sprzętu będącego przedmiotem dostawy, o której mowa w ust. 7 powyżej ), Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić je na swój koszt, a sprzęt objąć nową gwarancją lub wymienić na nowy ( dopuszczony do eksploatacji ).

- W przypadku gdy decyzja o wycofaniu z obrotu lub z używania sprzętu będącego przedmiotem dostawy stanie się ostateczna, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na nowy dopuszczony do używania lub dokonać zwrotu całości zapłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wycofaniu z obrotu lub z używania sprzętu będącego przedmiotem dostawy stanie się ostateczna.

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt nie odpowiada specyfikacji technicznej ( opis przedmiotu zamówienia ) określonej przez Zamawiającego lub parametrom zawartym w ofercie Wykonawcy. Odstąpienie może wówczas nastąpić, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych od daty wezwania.

- Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego wobec stwierdzenia, że dostarczony sprzęt nie odpowiada specyfikacji technicznej ( opis przedmiotu zamówienia ) określonej przez Zamawiającego lub parametrom zawartym w ofercie Wykonawcy, Zamawiający dokona zwrotu sprzętu Wykonawcy na koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, a Wykonawca zwróci Zamawiającemu całość zapłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty postawienia sprzętu do dyspozycji Wykonawcy.

§  8

Kary umowne

- Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu prac adaptacyjnych, dostawie, montażu i uruchomieniu sprzętu - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek, które wystąpiły w pracach adaptacyjnych - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usuwaniu awarii sprzętu, lub wymianie sprzętu na nowy w określonym terminie wskazanym w  § 5 ust. 12  niniejszej umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego z § 4 ust. 1  niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

  - za nie wykonanie przeglądu, o którym mowa w § 4 ust. 9 niniejszej umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego z § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

  - za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20 %  wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

  - za brak przeszkolenia personelu medycznego Zamawiającego, o którym mowa w specyfikacji technicznej/ opis przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w § 4 ust. 3 pkt. d) i e) – w wysokości 5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

  - za nie wykonanie testów o których mowa w § 4 ust 3 pkt. f) – 0.5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego z § 4 ust. 1  niniejszej umowy za każdy dzień nieaktualności testów

- Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania wszelkich naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

§ 9

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej  obejmującej przedmiot umowy oraz posiadania mienia, za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy a zgłoszone w terminach ustawowo przewidzianych - z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spełniać będzie następujące warunki:

- ubezpieczenie obejmować będzie odpowiedzialność cywilną deliktową i  kontraktową,

- ubezpieczenie obejmować będzie szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa,

- w przypadku wprowadzenia do obrotu w ramach realizacji niniejszej umowy produktów, za których wprowadzenie do obrotu w świetle obowiązujących przepisów wykonawca ponosi odpowiedzialność - ubezpieczenie obejmować będzie odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu,

- ubezpieczenie obejmować będzie szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa,

- ubezpieczenie obejmować będzie szkody wynikłe z wadliwego wykonania przedmiotu umowy, w tym po przekazaniu przedmiotu umowy,

- ubezpieczenie obejmować będzie szkody w mieniu przekazanym w celu wykonania umowy,

- w przypadku korzystania przy realizacji niniejszej umowy z pojazdów wolnobieżnych i specjalnych w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym  - ubezpieczenie obejmować będzie szkody wyrządzone przez te pojazdy, z wyłączeniem szkód powstałych w związku z ruchem pojazdów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

- nie dopuszcza się  stosowania ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela poniżej wymaganej minimalnej sumy gwarancyjnej w stosunku do wymaganego zakresu ubezpieczenia określonego powyżej, za wyjątkiem wyraźnie dopuszczonych podlimitów.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej wraz 
z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności ratalnej wymagalnych rat składek) przed podpisaniem niniejszej umowy. Do dowodu ubezpieczenia Wykonawca na żądanie Zamawiającego dołączy ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy stanowiący podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia (jeżeli taki występuje). W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód ubezpieczenia, o którym mowa  w ust. 1 powyżej na kolejny okres (nie później niż na 3 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia).

- W przypadku ratalnej płatności składki za ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód zapłaty każdej kolejnej raty składki, najpóźniej w terminie 3 dni przed upływem jej płatności.

- Nie wywiązanie się z obowiązków opisanych w ust. 1- 4 powyżej upoważnia Zamawiającego do zawarcia wymaganego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszt zawarcia ubezpieczenia Zamawiający będzie mógł potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli nie będzie to możliwe Wykonawca zwróci te koszty Zamawiającemu w terminie 7 dni od wystąpienia z żądaniem zapłaty.

§ 10

Zmiany umowy

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem treści ust. 2 poniżej.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez:

- zmianę terminu realizacji dostawy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w przypadku:

- wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,

- wystąpienia robót dodatkowych.

- zmianę sposobu wykonania dostawy lub obniżenie ceny umownej w przypadku:

- gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- zmiany numeru katalogowego bądź nazwy własnej wyrobu medycznego z zastrzeżeniem, że będzie on spełniał wymagania określone w załączniku nr 1 do umowy.

- zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian a zmianie ulega tylko wysokość podatku VAT.

- Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Nie stanowią zmiany niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną niniejszej umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego;

- danych teleadresowych;

- osób upoważnionych wskazanych w niniejszej umowie;

- danych rejestrowych;

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto tj. ………………………. zł ( słownie: …........ złotych ), najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy, które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy w formie………………………………………………..

- Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy w formie innej niż 
w pieniądzu, Wykonawca zapewni aby zobowiązania wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne i bezwarunkowe oraz aby zabezpieczenie wykonania niniejszej Umowy było ważne i wykonalne oraz pozostawało w dyspozycji Zamawiającego do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione, przy zachowaniu odpowiednich mechanizmów przedłużających okresy obowiązywania tego zabezpieczenia na wypadek przedłużenia okresu wykonywania niniejszej umowy lub okresu rękojmi i gwarancji. Ponadto, w przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania niniejszej umowy w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni, aby kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, na podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania niniejszej umowy w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego dostawy i montażu. Pozostałą część zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 15 dni od daty zakończenia najdłuższego okresu gwarancji lub rękojmi za wady, pod warunkiem prawidłowego wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków z tytułu rękojmi oraz gwarancji.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca dostarczy je i będzie utrzymywał w wysokości określonej w niniejszej klauzuli na okres do upływu 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego dostawy i montażu. Na okres po upłynięciu tego terminu, do upływu 15 dni od zakończenia najdłuższego okresu gwarancji lub rękojmi, Wykonawca dostarczy zabezpieczenie wykonania niniejszej umowy w wysokości 30% kwoty określonej w ust. 1 powyżej.

- W przypadku przedłużenia okresu wykonywania niniejszej umowy lub przedłużenia okresu rękojmi lub gwarancji Wykonawca na 45 dni przed upływem okresu ważności gwarancji przedstawi Zamawiającemu gwarancję na następny okres lub będzie przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu usunięcia wszystkich wad. Brak udzielenia gwarancji należytego wykonania niniejszej umowy na następny okres uprawnia Zamawiającego do żądania wypłaty obowiązującej gwarancji.

- Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia roszczeń na okres gwarancji i rękojmi w formie innej niż pieniężna o okresie ważności krótszym niż najdłuższy okres gwarancyjny lub okres rękojmi, nie krótszym jednak niż trzy lata, z zachowaniem obowiązku Wykonawcy utrzymania zabezpieczenia 
w wymaganej zgodnie z Umową wysokości przez cały wymagany okres.

- Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu rękojmi przewyższa wartość zabezpieczenia złożonego przez Wykonawcę, Zmawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych niezależnie 
od wysokości zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy w czasie obowiązywania niniejszej umowy lub w okresie rękojmi lub gwarancji podmiot udzielający gwarancję nie jest zdolny do dotrzymania swoich zobowiązań wynikających
z gwarancji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia nowej gwarancji na tych samych warunkach co poprzednia. Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy.

§ 12

Osoby odpowiedzialne

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu niniejszej umowy i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Pani………………………… - Kierownik Pracowni Naprawy Sprzętu Medycznego tel. kont. ……………………….............. e - mail …...................... .

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu niniejszej umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest Pan/ Pani………………………… tel. kont. ……………………….............. e - mail …...................... .

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie stanowi zmiany niniejszej umowy, przez co nie wymaga dla swojej ważności formy aneksu do umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną.

§ 13

Postanowienia końcowe

      - W czasie trwania niniejszej umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o zmianie ich danych wskazanych w komparycji niniejszej umowy pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowe dane za skutecznie doręczoną.

      - Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią związane, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądowi powszechnemu.

      - Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron w formie aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności i na zasadach wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ).

      - Wykonawca nie może powierzyć wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Wszelkie kwoty, które na podstawie postanowień niniejszej umowy Wykonawca powinien zwrócić Zamawiającemu mogą być kompensowane z wynagrodzeniem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

      - Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania poufności i tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres gwarancji a także po ich zakończeniu.

      - Wykonawca powstrzyma się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywania niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz oferta Wykonawcy, a także przepisy przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U.z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ).

      - Wszystkie dokumenty wymienione w treści niniejszej umowy, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną część niniejszej umowy.

      - Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna – opis  przedmiotu zamówienia i parametry techniczne podlegające

ocenie (Załącznik nr 1 oraz 1A do SIWZ)

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy Wykonawcy (Załącznik nr 2 do SIWZ)

Załącznik nr 3 - wzór protokołu zdawczo – odbiorczego dostawy i montażu (Załącznik nr 6 do SIWZ)